-Не удобно работать без облака (в облаке будут поддерживаться изменения для всех, не надо отправлять пачки файлов на другой компьютер, поддержка резервного копирования, работать можно прямо с облака)
-файлы в моей студии дублируются, что мешает работать
-Нет документа по задачам для каждого работника
-Дополнительная информация по дис доку некоторым сотрудникам
-нет документа, показывающий статус проекта, екселе
Все эти проблемы должны решиться к следующему проекту
Замечания по моделям:
-толщина сетка большая (одобрено и изменено)
-имеется у сетки рамка, выглядит не очень хорошо
Комментарий к характеристике работ сотрудников:
29.07:22
Были все ознакомлены с дис доком
Работы не начались
30.07.22
было сделано 2 темы (1 тема до начала проекта)(wooden и metal) максимом
Другие участники не начали работать (Кириллу сложно перейти на другое дело, так как доделывал другое. Паша был морально не настроен работать, но говорит, что завтра начнет деятельность).
Проект может затянуться, от идеального срока мы отстаем.
31.07.22
Паша сделал фон для загрузки экрана
Максим сделал еще одну тему(Neon)
Кирилл не начал программировать игру
01.07.22
Максим доделал последнюю тему (Lava) и скинул все файлы для работы Кириллу
Осталось сделать фоны для тем
Паша был занят по семейным делам. Немного работал по рпроекту
02.07.22
Проект не уложился в сроки
Измнения:
Студия перешла в облоко на гугл диск

Был зареган на github

03.07.22
не делали по проекту
04.07.22
Была работа всех членов команды